صورتجلسه 1/10/98 جلسه آنالیز سامان دایرکت

- در پورتال مشتریان اطلاعات لاگین قرار دارد.

- فرایند خرید در سامان دایرکت به صورت آفلاین است. به این صورت که فایل اکسل خرید از طریق سایت به برنامه فناوران انتقال می یابد.

- فناوران هم دارد برای  ماژول فروش آنلاین وب سرویس می نویسد از زمان شروع با ساخت وب سرویس فناوران دو ماه می گذرد.

- بیمه نامه هایی که بازدید دارد طبیعی است که دارای زمان تاخیر در صدور بیمه نامه دارند.

- هدف از سامان دایرکت کم کردن از این تاخیر است.

- در فروش بیمه نامه آتش سوزی سریال چاپ بیمه نامه کد موقتی است(این سریال قبل از تایید نهایی تولید می گردد.) در این مرحله بیمه نامه فاقد شماره بیمه نامه است.

- آنچه که در سامان دایرکت برای شکایت در نظر گرفته شده مورد نظر نیست و فقط آن چه که در پورتال برای شکایات در نظر گرفته می شود.

- الحاقیه برای آتش سوزی برای اضافه کردن خدمات به کار می رود. الحاقیه توسط شماره بیمه نامه از فناوران دریافت خواهد شد. این الحاقیه آخرین الحاقیه است که شامل تمام الحاقیه های قبلی می باشد. می تواند برای فروش خانه بکار برده شود.

- انتقال بیمه نامه از نظر قوانین بیمه مرکزی ممنوع است. ممکن است که بیمه نامه را باطل کنند و دوباره آن را صادر نمایند. به هر حال انتقال مطلب جدیدی است و درباره آن اظهار نظر خواهد شد.

- فعلا الحاقیه و انتقال مورد نیاز سامان دایرکت نخواهد بود تا زمانی که خانم غفاریان درباره آن سوال نماید.

- قسمت اعلام خسارت حتما لازم است.

- طرح های بیمه نامه آتش سوزی ثابت نیست و به صورت وب سرویس است و در درون سامان دایرکت ساخته نشده. برای این طرح ها می تواند یک repository وجود داشته باشد که در حال حاضر توسط خانم غفاریان در حال بررسی می باشد.

- پروفایل حذف شده است.

- درمورد این که بر اساس اطمینان طرفین با یکدیگر قرارداد به صورت باز در نظر گرفته شود بیمه سامان این نوع قرارداد را نپذیرفت. تعیین تغییراتی در طول پروژه به میزان 25%  پذیرفته شد.

- برای ارتباط طرح های بیمه ای و اطلاعات شخصی وب سرویسی وجود ندارد و در پورتال مشتریان قرار گرفته است.

- برای استانی که حدودا 80% درصد آن زلزله باعث تخریب شده است می نیمم پرداخت خسارت به بیمه شدگان به صورت اتوماتیک پرداخت می شود و نیاز به بازدید نیست. ولی برای آن ها که برایشان بازدید اتفاق می افتد توسط تیکت درخواست خسارت به تذرو انتقال می یابد و انتخاب بازدید مطرح می گردد در این نوع نیاز به خوداظهاری می باشد تا تیکت مربوطه در تذرو فرستاده شود. پرداخت خسارت برای بیمه نامه آتش سوزی خانه امن که دارای API است. پرداخت خسارت برای حادثه های همگانی بدون نیاز به بازدید با می نیمم پرداخت به صورت اتوماتیک خسارت سرویس می دهد این اطلاعات درباره حوادث از طریق دولت به دست می آید. در بیمه نامه های آتش سوزی لوکس (شامل اشیا، پول و مسکوکات) پرداخت خسارت بدون نیاز به بازدید صورت می گیرد. سومین نوع بیمه آتش سوزی تجاری است.

- در خسارت ساختمان احتمالا مبلغ به مالک ارتباط می یابد و خسارت اثاثیه به مستاجر داده می شود.