با سلام

احتراما، فهرست کارهای باقیمانده هفته سوم مهرماه به شرح زیر تقدیم می گردد:

شهرداری همدان

- نهایی سازی 18 زیر پورتال + پورتال اصلی و انگلیسی(تماس با خانم ملک نژاد فردا)

- نهایی سازی سند معماری محتوا

  - نهایی سازی طرح چیدمان پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات(پورتالها و زیرپورتالها-فاقد اطلاعات)

http://ets.hamedan.sis-eg.com

  - نهایی سازی ساختار طبقه بندی اطلاعات پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات ، خبری(اطلاع رسانی شهرداری)  http://news.hamedan.sis-eg.com

، 137 http://137.hamedan.sis-eg.com/fa/

و میز خدمات الکترونیک http://e.hamedan.sis-eg.com

  - نهایی سازی ساختار طبقه بندی اطلاعات درگاه اختصاصی واحدهای سازمانی   (در قسمت design – سند معماری محتوا)

  - نهایی سازی ساختار طبقه بندی اطلاعات و طرح چیدمان 4 زیر پورتال (شورای اجتماعی محلات، اداره مدیریت بحران، 1420، سازمان حمل و نقل و ترافیک)

- تست و تحویل گیری زیر پورتال شهر، 137، شهرداری و سامانه شناسه شهروندی و تحویل به مدیر پروژه و سپس تحویل به کارفرما + تنظیم متن صورت جلسه تحویل زیر پورتال ها

- بازبینی های ارسال شده از سوی کارفرما روی 20 پورتال مورد بررسی، تفکیک و ارسال برای تیم های اجرایی

- دریافت فرم های باقی مانده در پروژه شهرداری همدان جهت ارجاع به تیم توسعه

- آموزش شهرداری همدان (22 ساعت)

- نهایی سازی صورت جلسات مدیریت پروژه

- آنالیز بهای تغییر محدوده پروژه (مناقصات و مزایدات+ کارشناس مقیم)

- به روز رسانی زمان بندی اجرای پروژه

سازمان فضایی ایران

- بازنگری، نهایی سازی و ارسال طرح گرافیکی فارسی

- برگزاری جلسه دوم مدیریت پروژه

- نهایی سازی روش کانورت اطلاعات  دریافت پایگاه داده، آنالیز زمانی و تغییر برنامه زمان بندی اجرای پروژه

- دریافت نتیجه فرم های مربوط به جلسات شناخت برگزار شده از تیم توسعه

- دریافت نظرات کارفرما بر روی خدمات الکترونیک باقی مانده

- تکمیل سند شناخت خدمت 7 ام

- پیگیری برگزاری جلسات شناخت خدمات باقی مانده

- پیگیری دریافت وب سوریس های باقی مانده نرم افزار موبایل از کارفرما و توسعه

- بروز رسانی سند معماری محتوا منطبق بر آخرین ایمیل کارفرما

- تدوین گزارش اجرایی پروژه جهت ارسال به کارفرما

- به روز رسانی زمان بندی اجرای پروژه

- پیگیری به روز رسانی نسخه و ماژول های بیمه سامان از آقای مهندس قلعه

- تست عملکردی نرم افزار

- پیگیری دریافت نتیجه تست نرم افزار موبایل (اندروید)

- بررسی فیلم روال کار نرم افزار موبایل (IOS)

- به روز رسانی سند طرح آموزش + هماهنگی با منشی جهت رزرو اتاق جلسات و نهایی سازی و دریافت تائیدیه برنامه زمان بندی آموزش از کارفرما)طبق نظ خانم شادبخت به تعویق خواهد افتاد.)

بیمه سامان

- پیگیری دریافت فرم های نیازمندی محتوایی و گرافیکی فارسی و مسافرتی (تا سه شنبه خانم غفاریان ارسال می کند)

- تدوین سند معماری محتوا 2 نسخه مشمول بر فارسی و مسافرتی

- نهایی سازی طرح چیدمان فارسی با کارفرما و ارائه به تیم طراحی وب (تا سه شنبه خانم غفاریان ارسال می کند)

- بازنگری، نهایی سازی و ارسال طرح گرافیکی فارسی(موارد درخواست دیگری دارند.)

- مجوز شروع فعالیت پیش از پیش پرداخت)تا پایان هفته صبر می کنیم بر اساس توافق شفاهی)

- دریافت امضاء دو صورت جلسه تنظیم شده در جلسه اول مدیریت پروژه (تا سه شنبه خانم غفاریان ارسال می کند)

- توافق بر روی پرداخت مرحله اول)توافق صورت گرفته و تا پایان روز چهارشنبه پرداخت صورت خواهد گرفت.)

- پیگیری به روز رسانی نسخه و ماژول های بیمه سامان از آقای مهندس قلعه(آماده شده است)

- تست عملکردی نرم افزار(در حال تست)

- نهایی سازی روش کانورت اطلاعات  دریافت پایگاه داده، آنالیز زمانی و تغییر برنامه زمان بندی اجرای پروژه(بعد از سه شنبه به تدریج ارسال خواهد شد)

- هماهنگی با منشی جهت رزرو اتاق جلسات و نهایی سازی و دریافت تاییدیه برنامه زمان بندی آموزش از کارفرما

- درخواست نامه معرفی نماینده کارفرما(نامه معرفی خانم غفاریان به عنوان مدیر پروژه دریافت شده است.)

- به روز رسانی زمان بندی  WBSاجرای پروژه(با در نظر گرفتن تاریخ روزهای تعطیل)  و ارسال آن به خانم غفاریان

- چت بیرونی در حال آماده شده است که تا حدود دو ماه دیگر در اختیار بیمه سامان قرار خواهد گرفت.

- تغییر در صورتجلسه جلسه اول مدیریتی پورتال بیمه سامان

مدیریت پروژه

- نهایی سازی فرم دریافت تنظیمات پایه نرم افزار

- دریافت دستورالعمل تکمیل فایل های اکسل برای کانورت مکانیزه

  - جلسه گزارش وضعیت تیم پروژه به مدیریت